기획관련

셀피시 클럽 AI 에이전트 협업 시스템

작성일 2026-05-01  |  작성자 피터판돌

# 1. 프로젝트 배경 및 목적

셀피시 클럽 운영에서 발생하는 반복적인 콘텐츠 생성, GitHub 동기화, 회의록 정리, LinkedIn 포스팅 작업을 AI 에이전트로 자동화하여 운영 효율을 극대화한다.

# 2. 프로젝트 범위

| 구분 | 포함 | 제외 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 | Node.js CLI, 자동화 워크플로우 | 웹 프론트엔드 UI |
| 연동 | Claude, GitHub, Notion, LinkedIn, Vercel | Slack, Discord |
| 데이터 | Obsidian/Markdown 볼트 | 외부 DB |

# 3. 핵심 기능 목록

| 기능 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Obsidian 볼트 스캔 | P0 | ✅ 완료 |
| Claude AI 분석 | P0 | ✅ 완료 |
| GitHub 동기화 | P0 | ✅ 완료 |
| Notion 미팅 연동 | P1 | ✅ 완료 |
| LinkedIn 초안 생성 | P1 | ✅ 완료 |
| Vercel 배포 자동화 | P1 | ✅ 완료 |
| 보안/권한 관리 | P2 | 🔄 진행중 |
| 주간 다이제스트 | P2 | ✅ 완료 |

# 4. 기술 방향성

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 언어 | TypeScript (CommonJS) |
| 아키텍처 | CLI → 보안 래퍼 → 워크플로우 오케스트레이터 → 도메인 모듈 |
| 이벤트 | 워크플로우를 이벤트/cron으로 트리거 |
| 보안 | rate limit, secret manager, audit log, access control |

# 5. 마일스톤

| 마일스톤 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| M1: 기반 구축 (프로젝트 셋업, CLI 골격) | 2026-04 초 | ✅ 완료 |
| M2: 핵심 연동 (Claude, GitHub, Notion) | 2026-04 중 | ✅ 완료 |
| M3: 자동화 워크플로우 완성 | 2026-04 말 | ✅ 완료 |
| M4: 보안 강화 및 안정화 | 2026-05 | 🔄 진행중 |
| M5: 운영 배포 및 모니터링 | 2026-05 말 | ⬜ 예정 |

# 6. 이해관계자

| 역할 | 담당 |
| --- | --- |
| 기획/개발 | 피터판돌 |
| AI 모델 | Claude (Anthropic) |
| 형상관리 | GitHub |

# 7. 리스크

| 리스크 | 영향도 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 외부 API 비용 초과 | 중 | rate limit 적용 |
| API 키 유출 | 상 | secret-scan + .gitignore |
| ESLint/Vitest 환경 이슈 | 하 | flat config 전환 예정 |